Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от 20.03.2019г № 90

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 (ред. от 04.08.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Разработчик Программы | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Исполнители Программы | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения «Поселок Воротынск»;  -социальная защита инвалидов |
| - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов;  -оборудование пешеходных маршрутов площадками для  кратковременного отдыха;  - оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в городском парке;  - увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках. |
| Основные задачи Программы | - основными задачами Программы являются:  улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории городского поселения;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского поселения;  - поддержание санитарного порядка на территории городского поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств 65 354 тыс. руб. из них:  федеральный бюджет - 45 094 тыс. руб.;  областной бюджет – 13 725 тыс. руб.;  местный бюджет – 6 535 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты:  - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского поселения и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1. **Основные характеристики реализации Программы**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки городского поселения «Поселок Воротынск» многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

* ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам городского поселения проездов к ним;
* максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;
* ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;
* озеленение дворовых территорий;
* ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
* реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
* освещение территорий при наличии технической возможности;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
* приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск».
* выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов).

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного  события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | **2019 год** | | | | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | | **2022 год** | | | | | | | | **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | | | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | | I | | | | | II | | | | | III | | | | | | IV | | | | I | | | | II | | | | | III | | | | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | | | | | квартал | | | | | квартал | | | | | квартал | | | | | | квартал | | | | квартал | | | | квартал | | | | | квартал | | | | квартал |
| **Контрольное событие №1**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная  д.33, д.35, д.37 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь- сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Контрольное событие № 2**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная  д.1, д.3. |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Контрольное событие № 3**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д. 4А |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №4**  Благоустройство придомовой территорий многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д. 1, д. 1А, д. 3, д. 4, д.4А, д.5, д.6 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №5**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д. 2, д. 4, д. 8 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №6**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый, бульвар, д. 10, д. 12 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №7**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый, бульвар, д.6 корп. 1, 2, 3  ул. Березовая, д. 4 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №8**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома ул. Сиреневый, бульвар, д. 9 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №9**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д. 11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №10**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая, д. 10 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Контрольное событие №11**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар д. 19 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Контрольное событие №12**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский,  д. 3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Контрольное событие №13**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский, д. 1 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | | Июнь-сентябрь | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Контрольное событие №14**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная, д. 1, д.2, д. 3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | | Июнь-сентябрь | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Контрольное событие №15**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 2 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | Июнь-сентябрь | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Контрольное событие №15**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 5, д.7 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | Июнь-сентябрь | | | | | |  | | |
| **Контрольное событие №15**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая д.8 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | Июнь-сентябрь | | | | | |  | | |
| **Контрольное событие №16**  Благоустройство  Г**ородской парк,** ул. Школьная |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  | | | | |  | | | | | Июнь-сентябрь | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | Июнь-сентябрь | | | | | |  | | |

**Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | |
| единица | м2 | % |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 17 | 56056 |  |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных  территорий общего пользования | 1 | 3077 |  |
| 3. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | - | - | 1 |
| 4. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | - | - | 20 |

**3. Механизм реализации Программы**

В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Администрацией (исполнительно-распорядительный орган) городское поселение «Поселок Воротынск», из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, является Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск».

Необходимо проведение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и будут проводится работы по благоустройству.

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают помимо трудового и финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, принимают решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Также рекомендуется обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, участников организаций волонтеров;

Обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении такого перечня. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и  трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

Включение дворовых территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» утвержденным постановлением Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.08.2017 №224

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 - 2024 годы» утвержденном постановлением Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.08.2017 № 224.

Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен управляющей организацией (товариществом собственников жилья) или другим лицом.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы», состав которой утвержден постановлением Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.06.2017 № 160.

Субсидии перечисляются бюджету городского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**4.Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Механизм реализации Программы определяется администрацией городского поселения «Поселок Воротынск» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

**Заказчик Программы:**

Отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

**Исполнители Программы**:

Несут ответственность за реализацию мероприятий: представляют в установленном порядке отчеты.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.33, д.35, д.37 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г. | Сентябрь 2018г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 2.Основное мероприятие  2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная, д.1, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь  2020г | Сентябрь  2020г | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 3. Основное мероприятие  3.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.4А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 4. Основное мероприятие  4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д.1, д.1A., д.3, д.4, д.4A, д.5, д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 5. Основное мероприятие  5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.2, д.4, д.8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 6. Основное мероприятие  6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.10, д.12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 7.Основное мероприятие  7.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп. 1, 2, 3, ул. Березовая, д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 8.Основное мероприятие  8.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9. Основное мероприятие  9.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10. Основное мероприятие  10.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая, д.10 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие  11.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие  12.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 13.Основное мероприятие  13.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер.Первомайский, д.1 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие  14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Красная, д.1,2,3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15. Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Школьная, д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 16. Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Школьная, д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Школьная, д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 16. Основное мероприятие  16.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г.  Июнь 2019г.  Июнь 2020г.  Июнь 2021г.  Июнь 2022г.  Июнь  2023г  Июнь 2024г | Сентябрь 2018г.  Сентябрь 2019г.  Сентябрь 2020г.  Сентябрь 2021г.  Сентябрь  2022г.  Сентябрь  2023г  Сентябрь  2024г | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 65 354 тыс. руб.

федеральный бюджет – 45 094 тыс. руб.;

областной бюджет – 13 725 тыс. руб.;

местный бюджет – 6 53535 тыс. руб.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Воротынск».

Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях по городскому поселению.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

1. Провести ремонт **17 ед.** дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью **56056 м2**.

2. Провести благоустройство территории **Городского парка п. Воротынск** для массового отдыха населения.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

* увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
* повышение социальной и экономической привлекательности городского поселения «Поселок Воротынск».