Приложение №1

к постановлению администрации

ГП "Поселок Воротынск"

от 31.10. 2018г №315

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного  события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | |  | **2019 год** | | | | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | | **2022 год** | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие №1**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная  д.33, д.35, д.37 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь- сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 2**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная  д.1, д.3. |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 3**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д. 4А |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №4**  Благоустройство придомовой территорий многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д. 1, д. 1А, д. 3, д. 4, д.4А, д.5, д.6 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №5**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д. 2, д. 4, д. 8 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №6**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый, бульвар, д. 10, д. 12 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №7**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый, бульвар, д.6 корп. 1, 2, 3  ул. Березовая, д. 4 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №8**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома ул. Сиреневый, бульвар, д. 9 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №9**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д. 11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №10**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая, д. 10 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №11**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар д. 19 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №12**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский,  д. 3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №13**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский, д. 1 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №14**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная, д. 1, д.2, д. 3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №15**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 2 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №16**  Благоустройство  Г**ородской парк,** ул. Школьная |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |

**Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | |
| единица | м2 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 15 | 51,156 |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных  территорий общего пользования | 1 |  |