Приложение №2

 к постановлению администрации

 ГП "поселок Воротынск"

 от 31.10. 2018г №315

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
| 1. Основное мероприятие1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.33, д.35, д.37 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г. | Сентябрь 2018г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 2.Основное мероприятие2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная, д.1, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 3. Основное мероприятие3.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.4А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 4. Основное мероприятие4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д.1, д.1A., д.3, д.4, д.4A, д.5, д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 5. Основное мероприятие5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.2, д.4, д.8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 6. Основное мероприятие6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.10, д.12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 7.Основное мероприятие7.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп. 1, 2, 3, ул. Березовая, д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 8.Основное мероприятие8.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Основное мероприятие9.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10. Основное мероприятие10.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая, д.10 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие11.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие12.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 13.Основное мероприятие13.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер.Первомайский, д.1 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Красная, д.1,2,3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Красная, д.1,2,3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15. Основное мероприятие15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Школьная, д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 16. Основное мероприятие16.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г.Июнь 2019г.Июнь 2020г.Июнь 2021г.Июнь 2022г. | Сентябрь 2018г.Сентябрь 2019г.Сентябрь 2020г.Сентябрь 2021г.Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |