Приложение №2

к постановлению администрации

ГП "поселок Воротынск"

от 31.10. 2018г №315

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.33, д.35, д.37 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г. | Сентябрь 2018г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 2.Основное мероприятие  2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная, д.1, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 3. Основное мероприятие  3.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.4А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 4. Основное мероприятие  4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д.1, д.1A., д.3, д.4, д.4A, д.5, д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 5. Основное мероприятие  5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.2, д.4, д.8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2019г. | Сентябрь 2019г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 6. Основное мероприятие  6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.10, д.12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 7.Основное мероприятие  7.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп. 1, 2, 3, ул. Березовая, д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 8.Основное мероприятие  8.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Основное мероприятие  9.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10. Основное мероприятие  10.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Березовая, д.10 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие  11.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие  12.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 13.Основное мероприятие  13.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по пер.Первомайский, д.1 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие  14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Красная, д.1,2,3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие  14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Красная, д.1,2,3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15. Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Школьная, д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 16. Основное мероприятие  16.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2018г.  Июнь 2019г.  Июнь 2020г.  Июнь 2021г.  Июнь 2022г. | Сентябрь 2018г.  Сентябрь 2019г.  Сентябрь 2020г.  Сентябрь 2021г.  Сентябрь  2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |