Приложение №2

к постановлению администрации

ГП "поселок Воротынск"

от 24.03.2020г №92

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.1,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .2. Основное мероприятие  2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березовая д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 3.Основное мероприятие  3.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 4.Основное мероприятие  4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .5.Основное мероприятие  5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 6.Основное мероприятие  6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 7.Основное мероприятие  7.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Сиреневый бульвар д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 8.Основное мероприятие  8.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9.Основное мероприятие  9.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Советская д.1,д.1А,д.3,д.4,д5,д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г  . | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10. Основное мероприятие  10.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.2,д.4,д.8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие  11.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.10,д.12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие  12.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 13. Основное мероприятие  13.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14.Основное мероприятие  14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15.Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар, д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Основное мероприятие  16.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная д.1,д.2,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2022г. | Сентябрь 2022 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие  17.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 18. Основное мероприятие  18.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.5,д.7 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 19.Основное мероприятие  19.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская 2А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 20. Основное мероприятие  20.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.17 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 21. Основное мероприятие  21.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Солнечная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 22. Основное мероприятие  22.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г.  Июнь 2021г.  Июнь 2022г. | Сентябрь 2020г.  Сентябрь 2021г.  Сентябрь  2022г. | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 23. Основное мероприятие  23.1. Благоустройство территории "Детская площадка" п.Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1,№3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г | Сентябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |