ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"Поселок Воротынск"

Калужской области

от 01.04.2021г.                          пос. Воротынск                                          № 110

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории и Всероссийского субботника на территории городского поселения "Поселок Воротынск"

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", распоряжением Губернатора Калужской области от 30.03.2021 № 45-р "О проведении месячника по благоустройству территории и Всероссийского субботника на территории Калужской области", руководствуясь Уставом городского поселения "Поселок Воротынск" и  Правилами благоустройства территории городского поселения "Поселок Воротынск»" утвержденными решением Собрания представителей ГП "Поселок Воротынск" от 22.05.2020 г. № 18, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории городского поселения "Поселок Воротынск", а также обеспечения противопожарной безопасности, администрация городского поселения "Поселок Воротынск" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В период с 9 апреля по 8 мая 2021 года провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территории городского поселения "Поселок Воротынск".

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории городского поселения "Поселок Воротынск", в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству и Всероссийского субботника  24 апреля 2021 года (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, гаражных кооперативов (товариществ), выполнение в ходе месячника сезонных работ по санитарной очистке  территории городского поселения "Поселок Воротынск", ремонту,  содержанию, восстановлению объектов благоустройства в порядке, установленном правилами благоустройства территории городского поселения "Поселок Воротынск".

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения "Поселок Воротынск", начальника отдела городского хозяйства и архитектуры Яковлева А.С.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск".

Глава администрации

ГП "Поселок Воротынск"                                                         А.Н. Шакура

Приложение № 1

к постановлению

администрации ГП "Поселок Воротынск"

от 01.04.2021 № 110

План

мероприятий по благоустройству территории городского поселения "Поселок Воротынск" в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству и Всероссийского субботника

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить выявление объектов недвижимости, бесхозяйно содержащихся или содержащихся ненадлежащим образом на территории городского поселения | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | постоянно |
| 2 | В случае выявления территорий и строений, содержащихся в ненадлежащем состоянии направить в адрес собственников (юридических и физических лиц) письма о наведении порядка | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | постоянно |
| 3 | Провести комиссионные обследования населенных пунктов, входящих в состав городского поселения (с. Кумовское, д. Харское, д. Рындино, д. Доропоново, д. Уколовка, д. Шейная Гора) на предмет соблюдения противопожарной безопасности | Администрация ГП "Поселок Воротынск" совместно с представителями МАУ "Воротынскблагоустройство" | апрель |
| 4 | Благоустроить территории около магазинов, учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности | руководители организаций, предприятий, учреждений, ИП | 09.04.2021 – 08.05.2021 |
| 5 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбищ, расположенных на территории городского поселения | МАУ "Воротынскблагоустройство" | апрель - май |
| 6 | Провести работы по благоустройству территорий у памятников погибшим воинам (уборка территории, косметический ремонт, обрезка деревьев и кустарников) | МАУ "Воротынскблагоустройство" | до 1 мая |
| 7 | Провести мероприятия по уборке и озеленению мест общего пользования на территории городского поселения (детские площадки, скверы, парк) | МАУ "Воротынскблагоустройство | 09.04.2021 – 08.05.2021 |
| 8 | Организовать и провести Всероссийский субботник с привлечением жителей поселка, а также учащихся школ по приведению в надлежащее санитарное состояние общественной территории: Городской парк по ул. Школьная | Администрация ГП "Поселок Воротынск" совместно с представителями МАУ "Воротынскблагоустройство", жители поселка | 24.04.2021 |
| 9 | Очистка и покраска (побелка) бордюров на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МАУ "Воротынскблагоустройство" | до 1 мая |
| 10 | Посадка цветов | Администрация ГП "Поселок Воротынск" совместно с представителями МАУ "Воротынскблагоустройство" | до 1 мая |
| 11 | Провести мероприятия по опиловке аварийных деревьев по улицам городского поселения | МАУ "Воротынскблагоустройство" | 09.04.2021 – 08.05.2021 |
| 12 | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора, выявленных на территории городского поселения | МАУ "Воротынскблагоустройство" | 09.04.2021 – 08.05.2021 |
| 13 | Очистка от бытового мусора берега озера в д. Уколовка, используемого в качестве противопожарного водоема | МАУ "Воротынскблагоустройство" | апрель - май |