**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

**Калужской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **от 04.08.2021 г.** | **пос. Воротынск** | **№240** |

|  |
| --- |
| ***О внесении изменений в Постановление администрации ГП "Поселок Воротынск"******от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы"******(в ред. Постановлений администрации ГП "Поселок Воротынск", от 31.10.2018 г № 315, от 20.03.2019 г №90, от 10.12.2019 г № 366, от 07.02.2020 г №37, от 24.03.2020 г № 92, от 01.10.2020 г № 254, от 25.01.2021 г. № 34, от 17.03.2021г №89)*** |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г №1710, со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом, администрация городского поселения "Поселок Воротынск" **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить раздел 4 муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы" в новой редакции, согласно Приложению №1

1. Изложить раздел 3 «Механизм реализации Программы» муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы" в новой редакции, согласно Приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск" -www.admvorotynsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

**Врио главы администрации**

**городского поселения**

**"Поселок Воротынск" А.С.Яковлев**

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от 04.08.2021г № 240

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
* реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
* освещение территорий при наличии технической возможности;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
* приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск».
* выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов).

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

 **мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
| 1. Основное мероприятие1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.1,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .2. Основное мероприятие2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березовая д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 3.Основное мероприятие3.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 4.Основное мероприятие4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .5.Основное мероприятие5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 6.Основное мероприятие6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 7.Основное мероприятие7.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Сиреневый бульвар д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 8.Основное мероприятие8.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9.Основное мероприятие9.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.17 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10.Основное мероприятие10.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие11.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие12.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.10,12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требования | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 13. Основное мероприятие13.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие14.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15.Основное мероприятие15.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Основное мероприятие16.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная д.1,д.2,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие17.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 18. Основное мероприятие18.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.5,д.7 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 19.Основное мероприятие19.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская 2А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 20. Основное мероприятие20.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Солнечная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 21. Основное мероприятие21.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г.Июнь 2021г.Июнь 2022г. | Сентябрь 2020г.Сентябрь 2021г.Сентябрь 2022г. | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 22. Основное мероприятие22.1.Благоустройство общественной территории "Детская площадка" п. Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1,№3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г | Сентябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных  |
| 23. Основное мероприятие23.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Молодежный" по адресу: п. Воротынск ул.50 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 24. Основное мероприятие24.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Ю.А.Гагарина" по адресу:п. Воротынск ул.Железнодорожная | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 25. Основное мероприятие25.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 26. Основное мероприятие26.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынскул.Советская | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 27. Основное мероприятие27.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 28. Основное мероприятие28.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №10,12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 29. Основное мероприятие29.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/дома №19ул.Сиреневый бульвар  | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 30. Основное мероприятие30.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5ул.70 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от 04.08.2021г № 240

**3. Механизм реализации Программы**

* 1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Администрацией (исполнительно-распорядительный орган) городское поселение «Поселок Воротынск», из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, является Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск».

* 1. Необходимо проведение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и будут проводится работы по благоустройству.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями правил благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск».

При наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают помимо трудового и финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, принимают решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Также рекомендуется обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, участников организаций волонтеров;

Обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении такого перечня. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

* 1. Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

Включение в план реализации Программы иных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется на основании решения комиссии, состав которой утвержден постановлением Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.06.2017 № 160.

Включение дворовых территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» утвержденным постановлением Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.08.2017 №224.

* 1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 - 2024 годы» утвержденном постановлением Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.08.2017 № 224.

Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен управляющей организацией (товариществом собственников жилья) или другим лицом.

* 1. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы», состав которой утвержден постановлением Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 01.06.2017 № 160.
	2. Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. Исключение дворовых территорий осуществляется на основании решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации ГП «Поселок Воротынск» от 01.06.2017 г. № 160.
	3. Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения. Исключение дворовых территорий осуществляется на основании решения комиссии, утвержденной Постановлением администрации ГП «Поселок Воротынск» от 01.06.2017 г. № 160.
	4. "Вопросы формирования современной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение или результаты этих обсуждений, а также направленные гражданами свои предложения в электронной форме, размещаются на официальном сайте городского поселения п. Воротынск по адресу: admvorotynsk.ru."

Проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству на следующий год в рамках реализации муниципальной программы формируются по предложениям граждан и (или) администрации ГП "Поселок Воротынск" в срок до 01.02. текущего года.

Данные проекты выносятся на голосование в электронной форме на платформе общероссийского голосования za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий и дизайн -проектов благоустройства на следующий год.

Субсидии перечисляются бюджету городского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Условия о предельной дате заключения соглашений с Министерством строительства и ЖКХ Калужской области по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы» - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».