**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

**Калужской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **от 29.03.2022 г.** | **пос. Воротынск** | **№105** |

|  |
| --- |
| ***О внесении изменений в Постановление администрации ГП "Поселок Воротынск"******от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы"******(в ред. Постановлений администрации ГП "Поселок Воротынск", от 31.10.2018 г № 315, от 20.03.2019 г №90, от 10.12.2019 г № 366, от 07.02.2020 г №37, от 24.03.2020 г № 92, от 01.10.2020 г № 254, от 25.01.2021 г. № 34, от 17.03.2021г №89, от 04.08.2021г №240)*** |

Рассмотрев протокол от 28.03.2022г №7 Общественной комиссии ГП "Поселок Воротынск" для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществление контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы", руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом, администрация городского поселения "Поселок Воротынск" **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в Приложение №1 Постановления администрации ГП "Поселок Воротынск" от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории ГП "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы":

1.1. Изложить раздел "Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий" в новой редакции.

1.2. Изложить раздел "План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы" в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск" -www.admvorotynsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского поселения**

**ГП "Поселок Воротынск" А.Н.Шакура**

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от 29.03.2022г № 105

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
* реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
* освещение территорий при наличии технической возможности;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
* приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск».
* выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов).

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

 **мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
| 1. Основное мероприятие1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.1,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .2. Основное мероприятие2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березовая д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 3.Основное мероприятие3.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 4.Основное мероприятие4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .5.Основное мероприятие5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 6.Основное мероприятие6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 7.Основное мероприятие7.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Сиреневый бульвар д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 8.Основное мероприятие8.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9.Основное мероприятие9.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.17 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10.Основное мероприятие10.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие11.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие12.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.10,12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требования | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 13. Основное мероприятие13.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие14.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15.Основное мероприятие15.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Основное мероприятие16.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная д.1,д.2,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие17.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 18. Основное мероприятие18.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.5,д.7 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 19.Основное мероприятие19.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская 2А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 20. Основное мероприятие20.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого домов по ул. Солнечная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 21. Основное мероприятие21.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г.Июнь 2021г.Июнь 2022г. | Сентябрь 2020г.Сентябрь 2021г.Сентябрь 2022г. | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 22. Основное мероприятие22.1.Благоустройство общественной территории "Детская площадка" п. Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1,№3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г | Сентябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных  |
| 23. Основное мероприятие23.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Молодежный" по адресу: п. Воротынск ул.50 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 24. Основное мероприятие24.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Ю.А.Гагарина" по адресу:п. Воротынск ул.Железнодорожная | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 25. Основное мероприятие25.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 26. Основное мероприятие26.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынскул.Советская | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 27. Основное мероприятие27.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 28. Основное мероприятие28.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №10,128 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 29. Основное мероприятие29.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/дома №19ул.Сиреневый бульвар  | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 30. Основное мероприятие30.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5ул.70 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 31. Основное мероприятие31.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п.Воротынск ул.Лесная пер.Лесной | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель2024г | Сентябрь2024г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| **2020 год** |  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие №1** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная д.1, д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь- сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №2** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березоваяд.6 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №3** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №4** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №5** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №6** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №7** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №8** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Контрольное событие №9** Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.17 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №10**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д.19  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №11**Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №12**Благоустройство придомовых территорий многоквартирныхжилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №13**Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.6 корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №14**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар д.9 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №15**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №16**Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Красная д.1,д.2,д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №17**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Школьная д.2 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №18**Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.5,д.7 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №19**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская д.2А |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №20**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Солнечная д.2. |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №21**Благоустройство общественной территории Г**ородской парк,** ул. Школьная,11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №22**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка" по адресу: п.Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1, №3** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №23**Благоустройство общественнойтерритории **Сквер "Молодежный**"  **по адресу: п.Воротынск ул.50 лет Победы** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №24**Благоустройство общественной территории Сквер "Ю.А.Гагарина" по адресу:п.Воротынск ул.Железнодорожная |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №25**Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №26**Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Советская |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №27**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка"****по адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар , в районе****ж/домов №2,4,8** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №28**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка"****по адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар , в районе****ж/домов №10,12** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №29**Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"****по адресу: п.Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/д №19 ул.Сиреневый бульвар**  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №30**Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"****по адресу: п.Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5 ул.70 лет Победы** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №31**Благоустройство общественной территории "**Пешеходная зона**" по адресу: п.Воротынск ул.Лесная-пер.Лесной |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |