**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

**Калужской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **от 10.06.2022 г.** | **пос. Воротынск** | **№227** |

|  |
| --- |
| ***О внесении изменений в Постановление администрации ГП "Поселок Воротынск"***  ***от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы"***  ***(в ред. Постановлений администрации ГП "Поселок Воротынск", от 31.10.2018 г № 315, от 20.03.2019 г №90, от 10.12.2019 г № 366, от 07.02.2020 г №37, от 24.03.2020 г № 92, от 01.10.2020 г № 254, от 25.01.2021 г.  № 34, от 17.03.2021г №89, от 04.08.2021г №240, от 29.03.2022г №105)*** |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г №1710, со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, и по итогам проведения в 2022 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, руководствуясь Уставом, администрация городского поселения "Поселок Воротынск" **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в Приложение №1 Постановления администрации ГП "Поселок Воротынск" от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории ГП "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы":

1.1. Изложить раздел "Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий" в новой редакции.

1.2. Изложить раздел "План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы" в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск" -www.admvorotynsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского поселения**

**ГП "Поселок Воротынск" А.Н.Шакура**

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от 10.06.2022г № 227

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
* реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
* освещение территорий при наличии технической возможности;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
* приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск».
* выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов).

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.1,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .2. Основное мероприятие  2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березовая д.6 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 3.Основное мероприятие  3.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 4.Основное мероприятие  4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .5.Основное мероприятие  5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 6.Основное мероприятие  6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 7.Основное мероприятие  7.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Сиреневый бульвар д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| . 8.Основное мероприятие  8.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9.Основное мероприятие  9.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.17 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021г  . | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10.Основное мероприятие  10.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие  11.1. Благоустройство дворовых территорий по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 12. Основное мероприятие  12.1. Благоустройство дворовых территорий по ул. Сиреневый бульвар д.10,12 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требования | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 13. Основное мероприятие  13.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14. Основное мероприятие  14.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 15.Основное мероприятие  15.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Основное мероприятие  16.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная д.1,д.2,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие  17.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 18. Основное мероприятие  18.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.5,д.7 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 19.Основное мероприятие  19.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская 2А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 20. Основное мероприятие  20.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого  дома по ул. Солнечная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 21. Основное мероприятие  21.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г.  Июнь 2021г.  Июнь 2022г. | Сентябрь 2020г.  Сентябрь 2021г.  Сентябрь  2022г. | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 22. Основное мероприятие  22.1.Благоустройство общественной территории "Детская площадка" п. Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1,№3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г | Сентябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 23. Основное мероприятие  23.1.Благоустройство общественной территории Сквер  "Ю.А.Гагарина" по адресу:  п. Воротынск  ул.Железнодорожная | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 24. Основное мероприятие  24.1. Благоустройство  общественной территории по  адресу: п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 25. Основное мероприятие  25.1. Благоустройство  общественной территории по  адресу: п. Воротынск  ул.Советская | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 26. Основное мероприятие  26.1. Благоустройство  общественной территории по ул.Сиреневый бульвар д.2,4,8 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 27. Основное мероприятие  27.1. Благоустройство  общественной территории по ул.Сиреневый бульвар д.10,12 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 28. Основное мероприятие  28.1. Благоустройство  общественной территории  "Пешеходная зона" по адресу:  п. Воротынск от ж/дома №16 по  ул.Советская до ж/дома №19  ул.Сиреневый бульвар | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 29. Основное мероприятие  29.1. Благоустройство  общественной территории  "Пешеходная зона" по адресу:  п. Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5  ул.70 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 30. Основное мероприятие  30.1.Благоустройство общественной территории Сквер "Молодежный", расположенный по адресу: Клужская область,  Бабынинский район, п. Воротынск ул.50 лет Победы (1-й этап) | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2023г | Октябрь 2023г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 31. Основное мероприятие  31.1. Благоустройство  общественной территории  "Пешеходная зона" по адресу:  п.Воротынск ул.Лесная- пер.Лесной | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель  2024г | Сентябрь  2024г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного  события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020 год** | | |  | | **2021 год** | | | | **2022 год** | | | | **2023 год** | | | | **2024 год** | | | |
| I | II | III | IV | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал | | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие №1**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная  д.1, д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь- сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №2**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Березовая  д.6 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №3**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский  д.5 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №4**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №5**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №6**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №7**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №8**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №9**  Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.17 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  | |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №10**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д.19 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  | |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №11**  Благоустройство дворовых территорий по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №12**  Благоустройство дворовых территорий по ул.Сиреневый бульвар д.10,12 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №13**  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.6 корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №14**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар д.9 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №15**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №16**  Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Красная д.1,д.2,д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №17**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Школьная д.2 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №18**  Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.5,д.7 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №19**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская д.2А |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие №20**  Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Солнечная д.2. |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №21**  Благоустройство общественной территории  Г**ородской парк,** ул. Школьная,11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие №22**  Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка" по адресу: п.Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1, №3** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №23**  Благоустройство общественной территории  Сквер "Ю.А.Гагарина" по адресу:  п.Воротынск  ул.Железнодорожная |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №24**  Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №25**  Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Советская |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №26**  Благоустройство общественнойтерриториипо ул.Сиреневый бульвар д.2,4,8 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №27**  Благоустройство общественнойтерриториипо ул.Сиреневый бульвар д.10,12 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №28**  Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"**  **по адресу: п.Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/д №19 ул.Сиреневый бульвар** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №29**  Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"**  **по адресу: п.Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5 ул.70 лет Победы** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №30**  Благоустройство общественной  Территории сквер "Молодежный", расположенный по адресу: Калужская область,Бабынинский район, п.Воротынск ул.50 лет Победы (1-й этап) |  | Администрация ГП "Поселок Воротынс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Сентябоь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №31**  Благоустройство общественной территории "**Пешеходная зона**" по адресу: п.Воротынск ул.Лесная-пер.Лесной |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |