Долгосрочная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения

«поселок Воротынск» до 2025 года»

1. Паспорт

Муниципальной программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Воротынск» до 2025 года. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» |
| Исполнитель программы | Отдел ЖКХ и финансовый отдел администрации городского поселений |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ администрации городского поселения «Поселок Воротынск» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс РФ; |
| Цели и задачи программы | - Разработка организационных, финансовых, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - формирование плана комплексного развития коммунальных систем; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения городского поселения энергоносителями; - повышение эффективности использования водных ресурсов в городском поселении и создание на этой основе условий для надежного бесперебойного обеспечения населения питьевой водой; - отвода сточных вод; - надежного, эффективного и бесперебойного теплоснабжения потребителей |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» |
| Основные разработчики Программы | Отдел ЖКХ администрации городского поселения «Поселок Воротынск» |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2015 – 2025 годы Выполнение Программы осуществляется в три этапа. |
| Ожидаемые результаты | Достижение благоприятных жилищных условий для населения городского поселения «Поселок Воротынск» |
| Финансовое обеспечение | - Областной бюджет; - местный бюджет; - собственные средства предприятий, организаций. |

## Пояснительная записка

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Поселок Воротынск»   на 2015-2025 годы" (далее - Программа)  разработана в рамках реализации на территории городского поселения   приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по дальнейшему развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В задачу указанной Программы входит определение приоритетов, направлений развития коммунальной инфраструктуры и создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой. Таким образом, Программа представляет собой комплексную оценку развития систем жизнеобеспечения городского поселения  «Поселок Воротынск»   до 2025года.

Программа разработана в целях продолжения работы по формированию платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.

В состав мероприятий, предусмотренных Программой, входит определение основных направлений развития городского  поселения и соответственно территориальной привязки ввода новых мощностей для последующей разработки организациями коммунального комплекса инвестиционных программ и установления тарифов на подключение объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры (за единицу присоединяемой нагрузки).

Необходимость внедрения Программы на территории городского поселения  «Поселок Воротынск»   обусловлена не только перспективой развития, но и общим состоянием энергетического хозяйства городского поселения  «Поселок Воротынск»   в условиях дефицита бюджетных средств на развитие и реконструкцию коммунальных систем, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими ресурсами и коммунальными услугами с учетом планируемого ввода объектов в 2015-2025 годах.

- Цели и задачи Программы:

Цели Программы:

на основании генерального плана, правил землепользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск», утвержденного Решением собрания представителей МО «Поселок Воротынск» от 01.12.2009  года № 36, определить количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Задачи Программы:

определить объемы жилой застройки в намеченных к освоению до 2025г.;

определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения;

определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2025 года.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – водозаборные сооружения, внешний тракт подачи воды, подземные водозаборы, фильтровальные станции, насосные станции 1-го и 2-го подъемов,  водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации, илонакопители.

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 110, 35, 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне 220, 110, 35 кВ, распределительные пункты.

4. Теплоснабжение – центральные тепловые пункты, разводящие тепловые сети.

5. Газоснабжение – газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.

Перечень намеченных к освоению до 2025 года планировочных районов  городского поселения в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

расчетная численность населения – 11 585 чел;

общий объем жилищного строительства – 34 600 кв. м;

убыль общей площади жилого фонда – 6 300 кв. м;

средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади –  20 кв. м;

этажность возводимых домов: 1-2 этажа – 8 000 кв. м;

3-5 этажей, 6 этажей и более – 26 600 кв. м.

Таблица 1

Сроки освоения планировочных районов городского поселения  «Поселок Воротынск»    до 2025 года.

| № п/п | Планировочный район | Плановый показатель, тыс. кв. м | Сроки начала и завершения освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Поселок Воротынск» | 34 600 | 2015-2025 |
|  | ИТОГО: | 34 600 |  |

Контрольные цифры ввода жилищного строительства на период 2015-2025 годы приведены в таблице 2.

Общая стоимость затрат, связанных с реализацией данных мероприятий, приведена в сводной ведомости затрат в таблице 3.

Таблица 2

Контрольные цифры ввода жилищного строительства

на период 2015-2025 годы

| Год | Многоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | Всего тыс.кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.кв. м | % | Тыс.кв. м |  |
| 2015 |  | 16,08 |  | 0,9 | 16,98 |
| 2016 |  | 4,0 |  | 0,2 | 4,2 |
| 2017 |  | 5,0 |  | 0,4 | 5,4 |
| 2018 |  | 1,0 |  | 1 | 1 |
| 2019 |  | 1,0 |  | 1 | 1 |
| 2020-2025 |  | 5,0 |  | 5 | 5 |

Сводная ведомость затрат (млн. руб.)

по реализации мероприятий Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Поселок Воротынск»   до 2025 года.

таблица 3

| № п/п | Планировочный район | Водо- снабжение | Водо- отведение | Тепло- снабжение | Газо- снабжение | Электо- снабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП«Поселок Воротынск» | 54 | 17 | 8 | 6,3 |  | 85,3 |

3. Краткая характеристика планировочных районов

1.В состав городского поселения  «Поселок Воротынск»   входят территории семи населенных пунктов: Поселок Воротынск, село Кумовское, дер.Шеина гора, дер.Рындино, дер.Доропоново, дер.Уколовка, Дер. Харское

2. Существующая застройка городского поселения  «Поселок Воротынск»  - сети канализации водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, индивидуальное жилищное строительство, строительство многоэтажных домов.

Существующие учреждения: администрация городского поселений; магазины, дом культуры; общеобразовательные школы, детские сады;  кафе, почтамт, железнодорожный  вокзал,  филиал центральной районной больницы, библиотека.

3. На период до 2025 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 34,6 тыс. кв. м общей площади;

строительство межпоселковых газопроводов, распределительных газопроводов.

Согласно генерального плана, правил землепользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск», утвержденного Решением собрания представителей МО «Поселок Воротынск» от 01.12.2009  года № 36 территориального планирования городского поселения  «Поселок Воротынск»    предполагается строительство детских дошкольных учреждений.

4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению: ремонт и строительство новых сетей водоснабжения;

по канализации: строительство канализационных сетей, реконструкция очистных сооружений

по теплоснабжению: ремонт и строительство и реконструкция тепловых сетей,  ремонт котельных;

по газоснабжению: строительство межпоселковых и разводящих газовых сетей, газификация домовладений.

## 4. Описание механизмов реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2015-2025 годов. Реализацию Программы осуществляет администрация городского поселения  «Поселок Воротынск».

Администрация городского поселения  «Поселок Воротынск»   несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующим законодательством.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных стратегических целей.

## 5. Описание механизмов мониторинга реализации Программы

В целях осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного формирования достоверной отчетности о реализации Программы предусматриваются следующие мероприятия:

Отчет о рациональном использовании финансовых средств ежегодно на заседании Совета администрации.

## 6. Оценка рисков реализации Программы

На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального, областного законодательства.

Внутренним риском реализации Программы является:

-недостаточное финансирование мероприятий программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

При формировании бюджета городского поселения  «Поселок Воротынск» учитывать перечень мероприятий программы, а так же рекомендовать их организациям и предприятиям.

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию

систем коммунальной инфраструктуры

4.1. ГП  «Поселок Воротынск»

Таблица 4.1.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения | 150 | 9 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2025 | 2016г 2,5 млн.руб | 2017г 3,0 млн.руб | 2018-2025 11,5 млн.руб | 2017-2025 | 17 |
| 2 | Строительство станции очистки воды, |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по | 150 | 4 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2016г 3 млн. руб | 2016-2017 5 млн. руб | 2017-2025 15,0 млн.руб | 2017-2025 | 23 |
| 4 | Ремонт существующих артскважин |  |  | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | 2016-2025 | 4 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |

Таблица 4.1.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строительства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок исполнения | Срок исполнения | Срок исполнения | Срок исполнения |  |  |
| 1 | Строительство второй очереди сетей канализации | 200 | 2 | 2015-2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2025 | 2025 | 9 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений |  |  | 2015-2017 | 2017- 2018 | 2019-2020 | 2020-2023 | 2023-2025 | 8 |
| 3 | Строительство ливневой канализации по ул.Сиреневый бульвар, ул.Школьная |  |  | 2024-2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 15 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 22 |

Таблица 4.1.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения |  | 5,0 | 2015-2025 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 8 |  |  | 2020-2025 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

Таблица 4.1.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
|  | Поставщиком электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству, объектам соцкультбыта промышленным объектам является ОАО "Калугаэнерго", в состав которого входит обслуживающее электрические сети предприятие Бабынинское РЭС. |

Таблица 4.1.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Строительство межпоселковых газопроводов |  | 9 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2019-2025 4 |  |  | 2019-2025 | 4 |
| 2 | Строительство распределительных газопроводов |  | 2 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2017-2025 2,3 |  |  | 2017-2025 | 2,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |