**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

#  **Калужской области**

###

###  от 29.12.2022г. пос. Воротынск № 508

***О внесении изменений в муниципальную программу***

*«Обеспечение земельных участков,*

*предоставленных гражданам,*

*имеющим трёх и более детей, сетями инженерно-технического*

*обеспечения в городском поселении*

*"Поселок Воротынск" Бабынинского района на 2020-2030 годы»*

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в муниципальную программу: «Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей, сетями инженерно-технического обеспечения в городском поселении "Поселок Воротынск" Бабынинского района на 2020-2030 годы», изложив ее в следующей редакции согласно Приложению № 1.

 2. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

городского поселения

«Поселок Воротынск» А.Н. Шакура

Приложение № 1

к Постановлению

администрации ГП «Поселок Воротынск»

№508 от 29.12.2022г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, СЕТЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК" БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области (адрес: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8) |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории городского (сельского) поселения "Поселок Воротынск" Бабынинского района, обеспечить водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельные участки граждан, имеющих трех и более детей. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, проживающих на территории городского (сельского) поселения "Поселок Воротынск", для целей индивидуального жилищного строительства. |
| Индикаторы муниципальной программы | Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, к концу 2025 года до 100% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2030года |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 331 100 тыс.руб, в том числе:- предполагаемые средства областного бюджета Калужской области – 328 000 тыс.руб;- расходы местного бюджета – 3100 тыс.руб  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | обеспечение 100% земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами к 2030 году |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, сетями инженерно-технического обеспечения в городском (сельском) поселении "Поселок Воротынск" (далее - Программа) разработана на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устава городского поселения «Поселок Воротынск», постановления администрации от 25.10.2016г. N 27 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования", их формирования и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Поселок Воротынск».

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной

программы

В настоящее время на территории городского (сельского) поселения "Поселок Воротынск" обеспечены земельными участками 251 семей. Земельные участки практически не обеспечены необходимой инфраструктурой.

Необходимо выполнить работы по газификации, строительству водопроводных и канализационных сетей, автомобильными дорогами.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

Программа направлена на поддержку семей, имеющих трех и более детей, в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятий по инженерному обустройству земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего жилищного строительства.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определяются исходя из постановления Правительства Калужской области от 04.12.2018 N 738 "О порядке предоставления и расходования субсидий муниципальных образований Калужской области на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".

2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

Цели Программы

- Повышение качества и условий жизни многодетных семей;

- стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.

Для достижения цели программы необходимо решение задач обеспечения инженерной инфраструктурой участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

Задачи Программы

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, проживающих на территории городского (сельского) поселения "Поселок Воротынск", для целей индивидуального жилищного строительства.

Сведения об индикаторах муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **ул. Калужская, Рябиновая**  |
| 1 | Уровень газификации | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **ул. Семейная, Уютная** |
| 1 | Уровень газификации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Ул. Образцова** |
| 1 | Уровень газификации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации программы будет являться улучшение условий проживания населения в городском (сельском) поселении "Поселок Воротынск", повышение условий комфортного проживания населения города (поселка):

- увеличение объемов строительства индивидуального жилья;

- повышение комфортности, условий проживания граждан.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2022 - 2030 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия муниципальной программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

1. Газоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей:

- разработка и экспертиза ПД;

- строительство сетей.

2. Водоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей:

- разработка и экспертиза ПСД;

- строительство сетей.

3. Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей:

- разработка и экспертиза ПСД;

- строительство дорог.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы – администрация городского поселения «Поселок Воротынск»:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- размещает заказы на выполнение услуг для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Для обеспечения водоснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, необходимо предусмотреть:

- мероприятия по обеспечению водоснабжения земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, - в рамках муниципальной программы "Чистая вода на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2021-2025 годы";

- мероприятия по обеспечение газоснабжения земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, - в рамках соответствующей муниципальной программы;

- мероприятия по организации автомобильных дорог к земельным участкам граждан, имеющих трех и более детей, - в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области на 2018-2034 годы.

Обеспечение электроснабжением земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, осуществляется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 114, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 15.06.2009 N 492, от 02.10.2009 N 785, от 03.03.2010 N 117, от 15.05.2010 N 341, от 09.06.2010 N 416, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 22.11.2012 N 1209, от 20.12.2012 N 1354, от 20.07.2013 N 610, от 26.07.2013 N 630, от 29.07.2013 N 640, от 31.07.2013 N 652, от 12.08.2013 N 691, от 26.08.2013 N 737, от 12.10.2013 N 915, от 28.10.2013 N 967, от 13.11.2013 N 1019, от 21.11.2013 N 1047, от 09.12.2013 N 1131, от 10.02.2014 N 95, от 20.02.2014 N 130, от 07.03.2014 N 179, от 11.06.2014 N 542, от 31.07.2014 N 740, от 31.07.2014 N 750, от 13.03.2015 N 219, от 13.04.2015 N 350, от 11.05.2015 N 458, от 11.06.2015 N 588, от 07.07.2015 N 679, от 07.07.2015 N 680, от 04.09.2015 N 941, от 30.09.2015 N 1044 (ред. 07.05.2017), от 22.02.2016 N 128, от 09.08.2016 N 759, от 23.09.2016 N 953, от 05.10.2016 N 999, от 30.11.2016 N 1265, от 08.12.2016 N 1319, от 21.12.2016 N 1419, от 23.12.2016 N 1446, от 24.12.2016 N 1476, от 04.02.2017 N 139, от 14.03.2017 N 290, от 07.05.2017 N 542, от 11.05.2017 N 557, от 24.05.2017 N 624, от 07.07.2017 N 810, от 28.07.2017 N 895, от 10.11.2017 N 1351, от 04.12.2017 N 1468, от 27.12.2017 N 1661, от 12.04.2018 N 448, от 18.04.2018 N 463, от 13.08.2018 N 937, от 17.09.2018 N 1096, от 21.12.2018 N 1622, от 30.01.2019 N 64, от 19.04.2019 N 470, от 29.05.2019 N 682, от 22.06.2019 N 800, от 26.12.2019 N 1857, от 27.12.2019 N 1892, от 10.03.2020 N 262, от 21.03.2020 N 320, от 01.04.2020 N 403, от 18.04.2020 N 554, от 30.04.2020 N 628, от 29.06.2020 N 950, от 03.12.2020 N 2005, от 21.12.2020 N 2184, от 30.01.2021 N 85, от 30.01.2021 N 86, от 02.03.2021 N 299, от 31.03.2021 N 496, от 26.04.2021 N 639, от 30.06.2021 N 1071, от 11.08.2021 N 1332, от 09.10.2021 N 1711, от 29.10.2021 N 1852).

Корректировка муниципальной программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке исполнителем.

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципальной программы**

" ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, СЕТЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК" БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА НА 2020-2030 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки****реализации** | **Участник****программы** | **Источники****Финанси- рования** | **Сумма****расходов****всего****(тыс.руб)** | **В том числе по годам****реализации программы** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  1. | Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Семейная, Уютная (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2023 - 2024г.г. | АдминистрацияГП "ПоселокВоротынск" | Областнойбюджет | 4000 |  | 3000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 40 |  | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Семейная, Уютная (этап строительства) | 2025 г. | Областнойбюджет | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках по ул. Семейная, Уютная (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2024 – 2025 г.г. | Областнойбюджет | 7000 |  |  | 2000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 70 |  |  | 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках по ул. Семейная, Уютная (этап строительства) | 2026 г. | Областнойбюджет | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Семейная, Уютная (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2025 – 2026 г.г. | Областнойбюджет | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 30 |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Семейная, Уютная (этап строительства) | 2027 г. | Областнойбюджет | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| Местныйбюджет | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Калужская, Рябиновая (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2024 - 2025г.г. | Областнойбюджет | 4000 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 40 |  |  | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Калужская, Рябиновая (этап строительства) | 2026г. | Областнойбюджет | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках по ул. Калужская, Рябиновая (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2025 – 2026 г.г. | Областнойбюджет | 7000 |  |  |  | 3000 | 4000 |  |  |  |  |
| Местныйбюджет | 70 |  |  |  | 30 | 40 |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках по ул. Калужская, Рябиновая (этап строительства) | 2027 г. | Областнойбюджет | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| Местныйбюджет | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Калужская, Рябиновая (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2026 – 2027 г.г. | Областнойбюджет | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |
| Местныйбюджет | 30 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Калужская, Рябиновая (этап строительства) | 2028 г. | Областнойбюджет | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |
| Местный бюджет | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 3. | Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Образцова (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2025 – 2026 г.г. | Областнойбюджет | 4000 |  |  |  | 3000 | 1000 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40 |  |  |  | 30 | 10 |  |  |  |  |
| Строительство сетей газоснабжения на земельных участках по ул. Образцова (этап строительства) | 2027 г. | Областнойбюджет | 18000 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |
| Местный бюджет | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках по ул. Образцова (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2026 - 2027г.г. | Областнойбюджет | 7000 |  |  |  |  | 5000 | 2000 |  |  |  |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 50 | 20 |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения на земельных участках ул. Образцова (этап строительства) | 2028 г. | Областнойбюджет | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| Местный бюджет | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Образцова (разработка ПСД, прохождение экспертизы) | 2027 - 2028г.г. | Областнойбюджет | 7000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2000 |  |  |
| Местный бюджет | 70 |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к земельным участкам по ул. Образцова (этап строительства) | 2029 г. | Областнойбюджет | 90000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |
| Местный бюджет | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **331100** |  |

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей городского поселения "Поселок Воротынск" о местном бюджете.

Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

**6. Организация управления программой и контроль за**

**ходом ее реализации**

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ГП «Поселок Воротынск».

Координацию деятельности всех участников Программы осуществляет Отдел городского хозяйства и архитектуры администрации ГП «Поселок Воротынск».

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация городского поселения "Поселок Воротынск".

Контроль реализации программы осуществляется один раз в г