**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

**Калужской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От .2023 г.** | **пос. Воротынск** | **ПРОЕКТ** |

|  |
| --- |
| ***О внесении изменений в Постановление администрации ГП "Поселок Воротынск"******от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы"******(в ред. Постановлений администрации ГП "Поселок Воротынск", от 31.10.2018 г № 315, от 20.03.2019 г №90, от 10.12.2019 г № 366, от 07.02.2020 г №37, от 24.03.2020 г № 92, от 01.10.2020 г № 254, от 25.01.2021 г. № 34, от 17.03.2021г №89, от 04.08.2021г №240, от 29.03.2022г №105, от 08.09.2022г******№336, от 01.3.2023г №92)*** |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г №1710, со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом, администрация городского поселения "Поселок Воротынск" **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в Приложение №1 Постановления администрации ГП "Поселок Воротынск" от 18.09.2017г №286 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории ГП "Поселок Воротынск на 2018-2024 годы":

1.1. Изложить раздел "Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий" в новой редакции.

1.2. Изложить раздел "План реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Поселок Воротынск" на 2018-2024 годы" в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск" - www.admvorotynsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о.главы администрации**

**городского поселения**

**"Поселок Воротынск" А.С.Яковлев**

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»

от .2023г ПРОЕКТ

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
* реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
* освещение территорий при наличии технической возможности;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
* приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск».
* выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов).

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

 **мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
| 1. Основное мероприятие1.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная, д.1,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 2.Основное мероприятие2.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .3.Основное мероприятие3.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 4.Основное мероприятие4.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .5.Основное мероприятие5.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .6.Основное мероприятие6.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Сиреневый бульвар д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| .7.Основное мероприятие7.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г. | Сентябрь 2020г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 8.Основное мероприятие8.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.17 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 9.Основное мероприятие9.1. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.19 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 10. Основное мероприятие10.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 11. Основное мероприятие11.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.10,12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требования | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 12. Основное мероприятие12.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.6, корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 13. Основное мероприятие13.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.9 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 14.Основное мероприятие14.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар, д.11 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Основное мероприятие15.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Красная д.1,д.2,д.3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024 г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 16. Основное мероприятие16.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 17. Основное мероприятие17.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Школьная д.5,д.7 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 18.Основное мероприятие18.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская 2А | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 19. Основное мероприятие19.1.Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Солнечная д.2 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2024г. | Сентябрь 2024г. | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1 (Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий) |
| 20. Основное мероприятие20.1. Благоустройство территории Городского парка п. Воротынск | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г.Июнь 2021г.Июнь 2022г. | Сентябрь 2020г.Сентябрь 2021г.Сентябрь 2022г. | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 21. Основное мероприятие21.1.Благоустройство общественной территории "Детская площадка" п. Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д №1,№3 | Администрация ГП "Поселок Воротынск" | Июнь 2020г | Сентябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных  |
| 22. Основное мероприятие22.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Молодежный" по адресу: п. Воротынск ул.50 лет Победы  | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 23. Основное мероприятие23.1.Благоустройство общественной территории Сквер"Ю.А.Гагарина" по адресу:п. Воротынск ул.Железнодорожная | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Июнь 2020г | Октябрь 2020г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 24. Основное мероприятие24.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 25. Основное мероприятие25.1. Благоустройство общественной территории поадресу: п. Воротынскул.Советская | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2021г | Сентябрь 2021г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 26. Основное мероприятие26.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №2,4,8 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 27. Основное мероприятие27.1. Благоустройство общественной территории"Детская площадка" по адресу:п. Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе ж/домов №10,12 | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2022г | Сентябрь 2022г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 28. Основное мероприятие28.1. Благоустройство общественной территориисквер"Молодежный" по адресу: п.Воротынск ул. 50 лет Победы (1-й этап) | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2023г | Сентябрь 2023г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 29.Оновное мероприятие29.1.Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона" по адресу: п.Воротынск ул.Центральная | Админитсрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2023г | Сентябрь 2023г | Увеличение количества общественных территорий,Отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 30. Основное мероприятие30.1. Благоустройство общественной территориисквер"Молодежный" по адресу: п.Воротынск ул. 50 лет Победы (2-й этап) | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2024г | Сентябрь 2024г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 31. Основное мероприятие31.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/дома №19ул.Сиреневый бульвар  | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2024г | Сентябрь 2024г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 32. Основное мероприятие32.1. Благоустройство общественной территории"Пешеходная зона" по адресу:п. Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5ул.70 лет Победы | Администрация ГП "Поселок Воротынск | Апрель 2024г | Сентябрь 2024г | Увеличение количества общественных территорий, отвечающим нормативным требованиям | Ремонт | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |
| 33.Основное мероприятие33.1.Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона" по адресу: п.Воротынск ул.Лесная-пер.Лесной | Админитсрация ГП "Поселок Воротынск" | Апрель 2024г | Сентябрь 2024г | Увеличение количества общественных территорий,Отвечающих нормативным требованиям | Ремонт  | Показатель-1 (Увеличение количества благоустроенных общественных |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| **2020 год** |  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие №1** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Школьная д.1, д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь- сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №2** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по пер.Первомайский д.5 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №3** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.16 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №4** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.20 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №5** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.22  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №6** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие №7** Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.15 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Контрольное событие № 8** Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.17 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 9**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый, бульвар, д.19  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 10**Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.2,4,8  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 11**Благоустройство придомовых территорий многоквартирныхжилых домов по ул.Сиреневый бульвар д.10,12 |  | Админитсрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 12**Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Сиреневый бульвар д.6 корп.1,2,3, ул.Березовая д.4 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 13**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Сиреневый бульвар д.9 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 14**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Сиреневый бульвар д.11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 15**Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Красная д.1,д.2,д.3 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 16**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Школьная д.2 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие № 17**Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул.Школьная д.5, д.7 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 18**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Советская д.2А |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольное событие № 19**Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Солнечная д.2. |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 20**Благоустройство общественной территории Г**ородской парк,** ул. Школьная,11 |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 21**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка" по адресу: п.Воротынск ул.Школьная, в районе ж/д № 1, №3** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 22**Благоустройство общественнойтерритории **Сквер "Молодежный**" **по адресу: п.Воротынск ул.50 лет Победы**  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 23**Благоустройство общественной территории Сквер "Ю.А.Гагарина" по адресу:п.Воротынск ул.Железнодорожная |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  | Июнь-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 24**Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 25**Благоустройство общественнойтерриториипо адресу: п.Воротынск ул.Советская |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 26**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка"****по адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар, в районе****ж/домов № 2,4,8** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 27**Благоустройство общественнойтерритории **"Детская площадка"****по адресу: п.Воротынск ул.Сиреневый бульвар , в районе****ж/домов № 10,12** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 28**Благоустройство общественнойтерритории **сквер "Молодежный" по адресу:**  **п.Воротынск ул. 50 лет Победы (1-й этап)**  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 29**Благоустройство общественной территории "**Пешеходная зона**" по адресу: **п.Воротынск ул.Центральная** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 30**Благоустройство общественнойтерритории **сквер "Молодежный" по адресу:**  **п.Воротынск ул. 50 лет Победы (2-й этап)**  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 31**Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"****по адресу: п.Воротынск от ж/дома №16 по ул.Советская до ж/д №19 ул.Сиреневый бульвар**  |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 32**Благоустройство общественнойтерритории **"Пешеходная зона"****по адресу: п.Воротынск от ж/дома №6 по ул.50 лет Победы до ж/дома №5 ул.70 лет Победы** |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 33**Благоустройство общественной территории "**Пешеходная зона**" по адресу: п.Воротынск ул.Лесная-пер.Лесной |  | Администрация ГП "Поселок Воротынск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |